**SPRINT REVIEW - Grupo 10**

**Brenno Gomes**

**Gabriel Pinheiro**

**Igor Freitas**

**João Rosa**

**Raul Meira**

**Sergio Daniel**

Gabriel (P.O): Visão do cliente: apresentação boa, esta no caminho que ele quer, melhorar e muito nas reuniões (ATAs) e mais reuniões presenciais, comprometimento, diminuir virtuais e aumentar as presenciais, divisão de atividades, melhorar entrega.

João: divisão de atividades, + reuniões presenciais, mais suporte a ele, dia da sprint foi boa, problema técnico do Arduino, estar preparado para problemas, senso de comprometimento melhor, aumentar as responsabilidades como grupo e com o projeto, estar sempre preparado para o pior.

Igor: Motivação nos fez melhorar como grupo, agora temos conhecimento do grupo e com isso vamos melhorar como um todo, melhorar no comprometimento com o projeto, dividir melhor as atividades.

Sérgio: Má divisão da equipe, melhor comprometimento com as atas, aumentar as atividades pelo github, melhorar a responsabilidade com as reuniões, melhorar como equipe e ajudar uns aos outros.

Breno: Divisão boa da apresentação para o cliente, dividir melhor as atividades, orientar todos do grupo sobre o projeto, melhorar as reuniões, melhor comprometimento presencialmente, documentação sempre feita pelo P.O e documentar todas as atividades.

Raul (Scrum Master): atraso na entrega das atividades, mal comprometimento com atividades, melhorar a entrega, melhorar união do grupo e participação em relação as atividades, melhorar a divisão das atividades, mal comprometimento em relação as reuniões, boa apresentação e elogios do Brandão, registrar TODAS as atividades.

**Novas regras e obrigações:**

* P.O de cada semana faz as ATAs
* Melhor divisão de tarefas
* + Comprometimento com as tarefas
* + suporte as dificuldades de cada membro
* + reuniões presenciais
* Duplas para realização de atividades
* Versionamento no GitHub
* Melhor organização das ATAs
* Documentação de todas as tarefas
* Todos atualizarem o trello